|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaman | Proje Bölümü | Yapacak Personel | Süre |  |
| 1.Hafta | Risk yönetimi ve analizinin yapılması  ve  Gereksinim analizinin yapılması | User 1 | 1 ay |  |
| 2,3ve4.hafta | Projenin tasarımının yapılması | User 2-4 | 2hafta |  |
| 5, 6 ve 7. Hafta | Projenin kodlanması | User 1-3 | 3hafta |  |
| 8. Hafta | Projenin test edilmesi ve yayımlanması | User 2-4 | 2hafta |  |